PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE D’OBRES DE “CANVI D’ÚS D’EDIFICI EXISTENT PER CONVERTIR-LO EN ARXIU MUNICIPAL I SALA POLIVALENT”, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, AMB VARIS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.-

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i Qualificació

L’ objecte del contracte és la realització de les obres de CANVI D’ÚS D’EDIFICI EXISTENT PER CONVERTIR-LO EN ARXIU MUNICIPAL I SALA POLIVALENT” al carrer Joan Carles I, núm. 44 de Muro.

Constitueix la fase denominada  “estructura y envolvente”, la qual inclou els treballs corresponents a demolicions, cimentacions, estructures i part dels tancaments  que conformen l’envolvent de l’edifici.

La codificació  del CPV és 4521000.

L’execució de l’objecte del contracte s’ha d’adequar a les condicions que figuren en el contracte, en aquest plec, en el plec de prescripcions tècniques i en el projecte redactat per l’Arquitecte  Joan Oliver Fornés,  documents que tenen caràcter contractual.

Integren el contracte, a més del present plec de clàusules administratives, la memòria, plànols, plec de condicions tècniques, estudi de seguretat i salut, residus procedents de demolició i construcció, pressupost i altres documents que constitueixen el projecte. En cas que existeixi contradicció entre el contingut de la memòria, plànols, plec de condicions tècniques, estudi de seguretat i salut, residus procedents de demolició i construcció, pressupost i altres documents que constitueixen el projecte i el d’aquest plec de clàusules administratives, prevaldrà el d’aquest darrer.

Les omissions en els Plànols o Plecs de condicions del projecte i les descripcions errònies dels detalls de les tasques a realitzar que siguin indispensables per dur a terme l'esperit i intenció exposats en els esmentats documents i que, per ús o costum han d’ésser realitzats, no eximiran al contractista de l'obligació d'executar aquests detalls omesos o erròniament descrits sinó que, pel contrari, hauran d’ésser executats com si haguessin estat complets i correctament especificats en els Plànols i Plecs de Condicions del Projecte.

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’ obres tal i com estableix l’ article 6 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació

La forma d'adjudicació del contracte d’ obres de “ CANVI D’ÚS D’EDIFICI EXISTENT PER CONVERTIR-LO EN ARXIU MUNICIPAL I SALA POLIVALENT” al carrer Joan Carles I, núm. 44 de Muro,serà el procediment obert, en el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte, d'acord amb l'article 157 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa deurà atendre's a diversos criteris directament vinculats a fi del contracte, de conformitat amb l'article 150.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i amb la clàusula onzena d'aquest Plec.

CLÀUSULA TERCERA. El Perfil de Contractant

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al que es tindrà accés segons les especificacions que es regulen en la pàgina web següent:www.ajmuro.net.

CLÀUSULA QUARTA. Import del Contracte

L’ import del present contracte ascendeix a la quantia de 297.520,66 euros al que s’ addicionarà l’Impost sobre el Valor Afegit per valor de 62.479,34 euros, el que suposa un total de 360.000,- euros.

El pressupost base de licitació o valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 297.520,66 euros, IVA exclòs.

L’ import s’ abonarà amb càrrec a la aplicació pressupostària 9330.6322314 del Pressupost Municipal de 2015; existint crèdit suficient i adequat per fer front al contracte.

CLÀUSULA CINQUENA. Termini d’execució

El termini d’execució del  present contracte d’ obres serà de 9 mesos, a comptar des de l’acta de comprovació del replanteig.

L’ execució del contracte d’ obres començarà amb l’ acta de comprovació del replanteig, la qual s’haurà de signar  en el termini no superior a un mes, des de la data de formalització del contracte.

CLÀUSULA SISENA. Acreditació de l’ Aptitud per Contractar

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin culpables en prohibicions per a contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

1. La capacitat d'obrar de l'empresari s'acreditarà:

a. Dels empresaris que siguin persones jurídiques mitjançant l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica que es tracti.

b. Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la Unió Europea per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un certificat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació.

c. Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit de la qual territorial radiqui el domicili de l'empresa.

2. La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d'alguna de les prohibicions per a contractar regulades en l'article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre podrà realitzar-se:

a. Mitjançant testimoniatge judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat.

b. Quan es tracti d'empreses d'Estats membres de la Unió Europea i aquesta possibilitat estigui prevista en la legislació de l'Estat respectiu, es podrà també substituir per una declaració responsable, atorgada davant una autoritat judicial.

3. La solvència de l’ empresari:

3.1 La solvència econòmica i financera de l'empresari podrà acreditar-se per un o varis dels mitjans següents:

a) Declaracions apropiades d'entitats financeres o, si escau, justificant de l'existència d'un segur d'indemnització per riscos professionals.

b) Els comptes anuals presentades en el Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres oficials podran aportar, com mitjà alternatiu d'acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.

c) Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis en l'àmbit d'activitats corresponent a fi del contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari, en la mesura que es disposi de les referències d'aquest volum de negocis.

3.2. En els contractes d'obres, la solvència tècnica de l'empresari podrà ser acreditada per un o varis dels mitjans següents:

a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, avalada per certificats de bona execució per a les obres més importants; aquests certificats

indicaran l' import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van dur normalment a bon terme; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.

b) Declaració indicant els tècnics o les unitats tècniques, estiguin o no integrades en l'empresa, dels quals aquesta disposi per a l'execució de les obres, especialment els responsables del control de qualitat, acompanyada dels documents acreditatius corresponents.

c) Títols acadèmics i professionals de l'empresari i dels directius de l'empresa i, en particular, del responsable o responsables de les obres.

d) En els cas adequats, indicació de les mesures de gestió mediambientals que l'empresari podrà aplicar a l'executar el contracte.

e) Declaració sobre la plantilla mitja anual de l'empresa i la importància del seu personal directiu durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent.

f) Declaració indicant la maquinaria, material i equip tècnic del que es disposarà  per a l’execució de les obres, a la que s’adjuntarà la documentació acreditativa pertinent.

CLÀUSULA SETENA. Classificació del Contractista

Donada la quantia del present contracte i de conformitat amb el previst en l'article 25.1 del Reial decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny,  encara en vigor tal com estable la Disposició Transitòria Quarta del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, NO serà exigible la classificació en els contractes d’obres el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 euros.

CLÀUSULA VUITENA. Presentació de Proposicions i Documentació

Les ofertes es presentaran en l'Ajuntament  C/ Compte d’ Empúries, núm. 1 en horari d'atenció al públic, dintre del termini  de 26 DIES NATURALS, comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província  - BOIB.

Si l’últim dia de l’ esmentat termini coincideix amb dissabte, diumenge o festiu s’entendrà prorrogat fins el primer dia hàbil següent.

Les proposicions podran presentar-se per correu o per qualsevol dels llocs establerts en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Quan les proposicions s'enviïn per correu (no missatgeria), l'empresari haurà de justificar la data d'imposició de l'enviament en l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia, consignant-ne el nombre de l'expedient, títol complet de l'objecte del contracte i nom del licitador.

L'acreditació de la recepció del referit tèlex, fax o telegrama s'efectuarà mitjançant diligència estesa en el mateix pel secretari municipal. Sense la concurrència d'ambdós requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda per l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data de terminació del termini assenyalat en l'anunci de licitació. En tot cas, transcorreguts deu dies següents a aquesta data sense que s'hagi rebut la documentació, aquesta no serà admesa.

Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició. Tampoc podrà subscriure cap proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurés en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ell subscrites.

La presentació d'una proposició suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari de les clàusules del present Plec.

Les proposicions per a prendre part en la licitació es presentaran en tres sobres tancats, signats pel licitador i amb indicació del domicili a l'efecte de notificacions, en els quals es farà constar la denominació del sobre i la llegenda «Proposició per a licitar a la contractació  de les obres  de “Canvi d’ús d’edifici existent per convertir-lo en Arxiu Municipal i Sala polivalent». La denominació dels sobres és la següent:

— Sobre «A»: Documentació Administrativa.

- Sobre «B»: Proposició Econòmica i Documentació Quantificable de Forma Automàtica.

— Sobre «C»: Documentació la Ponderació de la qual Depèn d'un Judici de Valor.

Els documents a incloure en cada sobre haurien de ser originals o còpies autenticades, conforme a la Legislació en vigor.

Dintre de cada sobre, s'inclouran els següents documents així com una relació numerada dels mateixos:

SOBRE «A»

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA:

a) Documents que acrediten la personalitat jurídica de l’empresari.

Quan es tracti d’un empresari individual, se n’ha de presentar el document nacional d’identitat (DNI), el NIF o bé el passaport.

Si es tracta d’una persona jurídica espanyola, ha de presentar el NIF/CIF de l’empresa i l’escriptura de constitució i/o modificació, si n'és el cas, adaptada degudament a la llei i inscrita en el Registre Mercantil quan aquest requisit sigui exigible conformement a la legislació mercantil que hi sigui aplicable. Si no ho és, ha de presentar l’escriptura o el document de constitució, de modificació, els estatuts o l'acta fundacional, en què han de constar les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en el registre públic que correspongui, segons els tipus de persona jurídica de què es tracti.

Les empreses no espanyoles d'estats membres de la Unió Europea han d’acreditar la capacitat d’obrar mitjançant el certificat d’inscripció en un dels registres professionals o comercials que s’indiquen en la normativa de desplegament del TR LCSP. A més, han d’acreditar que es troben habilitades per realitzar la prestació que constitueix l’objecte del contracte d’acord amb la legislació de l’estat en què es trobin establertes, quan aquest estat exigeixi una autorització especial o la pertinença a una determinada organització.

Si diversos empresaris acudeixen a la licitació constituint una unió temporal, cada un ha d’acreditar la personalitat i la capacitat, i han d’indicar els noms i les circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, la participació de cada un i també la designació d’un representant o apoderat únic.

En el cas d’unió temporal d’empresaris, s’ha de presentar un compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte i abans de la formalització del contracte o de l’inici de l’execució. Aquest document ha d’anar firmat pels representants de cada una de les empreses integrants de la unió. Els membres de la unió han d’indicar els noms i les circumstàncies dels empresaris que la componen, i la participació de cada un, i han de designar un representant o apoderat únic.

b) Documents que acrediten la representació.

— Els que compareguin o signin proposicions en nom d'un altre, presentaran còpia notarial del poder de representació, validat pel secretari de la Corporació.

— Si el licitador anés persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit en el Registre Mercantil, quan sigui exigible legalment.

— Igualment la persona amb poder validat a l'efecte de representació, haurà d'acompanyar fotocòpia compulsada administrativament o testimoniatge notarial del seu document nacional d'identitat.

c) Declaració responsable de no estar culpable en una prohibició per a contractar de les recollides en l'article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Aquesta declaració inclourà la manifestació de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sense perjudici que la justificació acreditativa de tal requisit hagi de presentar-se, abans de l'adjudicació definitiva, per l'empresari al favor del qual es vagi a efectuar aquesta.

d) Els documents justificatius dels requisits de la seva solvència econòmica o financera i tècnica o professional.

Per qualsevol dels mitjans establerts als articles 75 a 79 del TRLCSP.

Veure clàusula 6.3 dels presents Plec.

e) Una adreça de correu electrònic a on efectuar les notificacions.

f) Les empreses estrangeres presentaran declaració de sotmetre's a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecte poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.

SOBRE «B»:

PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA.

- Proposició econòmica.

Es presentarà conforme al següent model:

«Sr. _________________________, amb domicili a efectes de notificacions a _____________, c/ ____________________, núm. ___, amb DNI núm. _________, en representació de l’Entitat ___________________, amb CIF núm. ___________, assabentat de l'expedient per a la contractació de les obres de “Canvi d’ús d’edifici existent per convertir-lo en Arxiu Municipal i Sala Polivalent”,  per procediment obert oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, anunciat en el BOIB núm. ___, de data ____, i en el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent-me a portar a terme l'objecte del contracte per l'import de ____ euros i _____ euros corresponents a l' Impost sobre el Valor Afegit.

________, a ___ de ________ de 20__.

Signatura del licitador,

SOBRE «C»:

DOCUMENTACIÓ PONDERABLE A TRAVÉS DE JUDICIS DE VALOR

Inclourà aquells documents que siguin precisos per a la valoració dels criteris que depenguin d'un judici de valor.

Dins aquest sobre,  NO hi pot figurar cap document o informació relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques.

La documentació relativa als criteris d’adjudicació que siguin avaluables de forma automàtica o mitjançant l’aplicació de fórmules NO s’ha d’incloure en els sobres que contenen la documentació relativa als criteris avaluables mitjançant un judici de valor. La infracció d’aquest mandat donarà lloc a excloure el licitador.

La inclusió de documentació relativa als criteris d’adjudicació que siguin avaluables mitjançant un judici de valor en els sobres que contenen la documentació relativa als criteris avaluables de forma automàtica o mitjançant l’aplicació de fórmules donarà lloc a la no-valoració d’aquella documentació

La  documentació exigida es podrà presentar en original o per còpies compulsades.

# CLÀUSULA NOVENA. Garantia Provisional

No és exigible la constitució d’una garantia provisional pel present contracte.

# CLÀUSULA DÈCIMA. Criteris d’ Adjudicació

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa s'atendrà a diversos criteris d'adjudicació:

- Criteri avaluable de forma automàtica (oferta econòmica). (Sobre B):

1) Preu,  criteri avaluable fins a  60 punts. (oferta econòmica. Sobre B).

La puntuació obtenguda per cada licitador vendrà donada per el resultat de la següent fórmula de valoració econòmica:

Puntuació = __Bo___x 60 ( Es tendrà en compte dos decimals)

44.628,09

Valoració:  Es  valorarà assignant la major puntuació possible a la proposta que ofereixi la diferència més alta en relació al tipus o preu de licitació. Es determinarà la puntuació de les ofertes restants d’acord amb la seva proporció respecte a la proposta major, segons la fórmula indicada:

(Bmax): baixada màxima admesa del pressupost de licitació, fins el 15% de baixa, IVA exclòs=44.628,09

(Bo): baixada de l’oferta objecte de valoració, IVA exclòs.

Puntuació màxima= 60

L’empresa que no ofereixi baixa obtendrá 0 puntos.

S’entendrà com oferta amb valors anormals  o desproporcionats la baixa superior al 15% de l’import del valor estimat o preu de licitació (IVA exclòs), o sigui el preu mínim del contracte serà de  252.892,57  euros , IVA exclòs.

- Criteris NO avaluables de forma automàtica (subjectes a judici de valor). Sobre C):

1) Millores tècniques al projecte, avaluables fins a 30 punts ( Sobre C. Criteri sotmés a Judici de valor).

Es valoraran fins a 30 punts les millores tècniques relacionades amb l’objecte del contracte, degudament valorades pels licitadors i que no impliquin cap tipus de cost per l’Ajuntament.

2) Reducció del termini d’execució de les obres, avaluable fins a 10 punts

( Sobre C. Criteri sotmés a Judici de valor).

Es valorarà fins a 10 punts les ofertes que redueixin raonablement el termini d’execució previst al Plec. Per valorar-se l’oferta de reducció, ha d’anar acompanyada del pla de treball  detallat.

L'avaluació de les ofertes conforme als criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules es realitzarà després d'efectuar prèviament la d'aquells altres criteris en que no concorri aquesta circumstància, deixant-se constància documental d'això.

# CLÀUSULA ONZENA. Mesa de Contractació

La Mesa de contractació estarà formada pels següents membres:

— Sr. Martí Fornés Carbonell, Batle,  que actuarà com President de la Mesa.

— Sr. Miquel Porquer Tugores, 2n tinent-batle, Vocal.

— Sr. Francisco Sabater Mulet, secretari de la Corporació, Vocal.

— Sra.Esperança Massanet Forteza, interventora de la Corporació, Vocal.

— Sr. Bartomeu Marimon Simó, oficial major, que actuarà com a Secretari de la Mesa amb veu i sense vot.

# CLÀUSULA DOTZENA. Prerrogatives de l’ Administració

L'òrgan de contractació, de conformitat amb l'article 210 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, ostenta les següents prerrogatives:

a) Interpretació del contracte.

b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment.

c) Modificació del contracte per raons d'interès públic.

d) Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d'aquesta.

# CLÀUSULA TRETZENA. Obertura de Proposicions

La Mesa de contractació es constituirà el quart dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de les proposicions, a les 8,00 hores, en acte intern, procedirà a l'obertura dels Sobres «A» i qualificarà la documentació administrativa continguda en els mateixos.

Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a tres dies perquè el licitador corregeixi els defectes o omissions esmenables observats en la documentació presentada.

Posteriorment, en acte públic, a partir de les 8.30 hores, procedirà a l'obertura i examen dels sobres «C», que contenen els criteris la ponderació dels quals depenen d'un judici de valor.

Després de la lectura d'aquestes proposicions, la mesa podrà sol·licitar quants informes tècnics consideri precisos, per a la valoració dels sobres C conformement als criteris i a les ponderacions establertes en aquest Plec.

# CLÀUSULA CATORZENA. Requeriment de Documentació

Reunida de nou la Mesa de contractació, amb publicació al perfil del contractant, es donarà a conèixer la ponderació assignada als criteris dependents d'un judici de valor. A continuació es procedirà a l'obertura dels sobres  «B», avaluables deforma automàtica ( oferta econòmica).

Atesa la valoració dels criteris la ponderació dels quals depèn d'un judici de valor (Sobre «C») i dels criteris la ponderació dels quals és automàtica (Sobre «B»), la Mesa de contractació proposarà al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa.

L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dintre del termini de deu dies hàbils, a contar des del següent a aquell que hagués rebut el requeriment, present la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el darrer rebut d’IAE o el document d’alta en el mateix i en cas d’exempció, el document d’alta i una declaració responsable en tal sentit, de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 64.2 del TRLCSP, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d'haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.

El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència exigits per contractar amb l’Administració serà el de la finalització del termini de presentació de les proposicions.

Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.

CLÀUSULA QUINZENA. Garantia Definitiva

El licitador que hagués presentat l’ oferta econòmicament més avantatjosa deurà acreditar la constitució de la garantia d’ un 5% de l' import d'adjudicació, exclòs l' Impost sobre el Valor Afegit.

Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:

a) En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei. L'efectiu i els certificats d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o en les seves sucursals enquadrades en les Delegacions d'Economia i Hisenda, o en les Caixes o establiments públics equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants davant les quals hagin d’assortir efectes, en la forma i amb les condicions que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin.

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per a operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.

c) Mitjançant contracte de segur de caució, celebrat en la forma i condicions que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una entitat asseguradora autoritzada per a operar en el ram. El certificat del segur haurà de lliurar-se en els establiments assenyalats en la lletra a anterior.

La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del termini de garantia i compliment satisfactòriament el contracte.

Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 100 del TRLCSP, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i transcorregut 6 mesos, des de la data d’acabament del contracte, sense que la recepció formal i la liquidació s’hagin realitzat per causes no imputables al contractista, es procedirà, sense més demora, a la seva devolució o cancel·lació una vegada depurades les responsabilitats a què fa referència l’article 100 esmentat.

# CLÀUSULA SETZENA. Ofertes amb Valors Anormals o Desproporcionats

El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes s'apreciarà en funció del següent paràmetre:

L’oferta econòmica que ofereixi una baixa superior al 15% de l’import del preu de licitació, IVA exclòs, o sigui que el preu mínim del contracte serà 252.897,57 euros, IVA exclòs.

En aquest cas, cal atenir-se al que disposa l’article 152 del TRLCSP.

# CLÀUSULA DISSETENA. Adjudicació del Contracte

Rebuda la documentació sol·licitada, l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dintre dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.

En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan exigeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en el plec.

L'adjudicació haurà de ser motivada es notificarà als candidats o licitadors i, simultàniament, es publicarà en el perfil de contractant.

La notificació haurà de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al licitador exclòs o candidat descartat interposar recurs suficientment fundat contra la decisió d'adjudicació. En particular expressarà els següents extrems:

• En relació amb els candidats descartats, l'exposició resumida de les raons per les quals s'hagi desestimat la seva candidatura.

• Respecte als licitadors exclosos del procediment d'adjudicació també en forma resumida, les raons per les quals no s'hagi admès la seva oferta.

• En tot cas, el nom de l'adjudicatari, les característiques i avantatges de la proposició de l'adjudicatari determinants que hagi estat seleccionada l'oferta d'aquest amb preferència a les quals hagin presentat els restants licitadors les ofertes dels quals hagin estat admeses.

• En la notificació i en el perfil de contractant s'indicarà el termini que s’ ha de procedir a la seva formalització.

La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància de la seva recepció pel destinatari. En particular, podrà efectuar-se per correu electrònic a l'adreça que els licitadors o candidats haguessin designat al presentar les seves proposicions, en els termes establerts en l'article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels ciutadans als Serveis Públics. No obstant això, el termini per a considerar rebutjada la notificació, amb els efectes previstos en l'article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, serà de cinc dies.

CLÀUSULA DIVUITENA. Formalització del Contracte

La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà dintre dels quinze dies hàbils següents a contar des de la data de la notificació de l'adjudicació; constituint aquest document títol suficient per a accedir a qualsevol registre públic.

El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del seu càrrec les corresponents despeses.

CLÀUSULA DINOVENA. Drets i Obligacions de l’ Adjudicatari

A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, són obligacions específiques del contractista les següents:

A) Abonaments al contractista .

L'expedició de les certificacions de l'obra executada s'efectuarà en els terminis que assenyali el Director d'obra. L'obra certificada es valorarà conformement als preus del Projecte Tècnic i les certificacions tindran sempre caràcter provisional, quedant subjectes al mesurament i certificació que pugui fer-se en la liquidació final, no suposant, per tant, ni aprovació ni recepció de les obres que comprenguin.

El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessària per a executar les obres en el termini contractual, tret que segons el parer de la Direcció de les obres existissin raons per a estimar-ho inconvenient.

Es podran verificar abonaments a compte, prèvia petició escrita del contractista per apilaments de materials, instal·lacions i equips adscrits a l'obra, en la forma i amb les garanties que, a aquest efecte, determinen l'article 232 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i articles 155 a 157 del RGLCAP.

B) Obligacions del contractista.

— Obligacions laborals i socials. El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals.

— El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per a això (article 64.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre).

— El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en l'article 227 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pels supòsits de subcontractació.

— Senyalització de les obres. El contractista està obligat a instal·lar a la seva costa, les senyalitzacions precises per a indicar l'accés a l'obra, la circulació en la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill deguts a la marxa d'aquells, tant en aquesta zona com en les seves bogues i voltants.

— El contractista haurà de complir les previsions recollides en el Pla de Seguretat i Salut en el Treball així com totes les disposicions legals vigents en matèria de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut. Així mateix, haurà de gestionar els residus produïts durant l’execució de les obres, essent el cost al seu càrrec.

— L’execució del contracte és a risc i ventura del contractista, el qual serà

responsable durant l’execució de les obres de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar, coma conseqüència dels actes, omissions, negligències del seu personal o d’una deficient organització, projecció o senyalització de les obres.

Les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats pel contractista, restablint les seves condicions primitives o compensant degudament els danys i perjudicis causats.

El contractista està obligat a concertar la corresponent pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per una quantia mínima de 250.000 euros, essent al seu càrrec fins a l’acabament del termini de garantia de les obres.

— Serà obligació essencial de l’empresa contractista, un cop formalitzat el contracte i sempre abans de l’inici de la prestació contractada, aportar específicament una relació nominal i l’acreditació que els treballadors que ocuparan per executar el contracte estan afiliats i donats d’alta en la Seguretat Social.

Així mateix, serà obligació de l’empresa adjudicatària i contractista de posar en coneixement de l’òrgan de contractació les contractacions de nou personal que hagi d’adscriure’s al servei contractat i d’acreditar la seva afiliació i alta en la Seguretat Social.

També serà obligació de l’empresa contractista notificar als òrgans de contractació, quan subcontractin amb altres, per raó d’una activitat empresarial, obres i serveis que es corresponguin amb la seva activitat pròpia o que s’hagin de prestar de forma continuada en els seus centres de treball, que han comprovat, amb caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada, l’afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors de les empreses amb les quals subcontractin. L’expressada notificació s’haurà d’efectuar de forma fefaent en el termini màxim de 5 dies des de la celebració del subcontracte.

L’empresa adjudicatària del contracte adoptarà les mesures adients evitant, en tot cas, actes que poguessin considerar-se com a determinants pel reconeixement d’una relació laboral entre el personal de l’empresa adjudicatària i l’Ajuntament, tot això per tal de donar compliment a la disposició addicional primera del Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat .

Corresponen exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, reunint els requisits exigits als plecs, formarà part de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part de l’entitat contractant del compliment d’aquells requisits.

L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i continua, sobre el personal integrant de l’equip de treball encarregat de l’execució del contracte, el poder de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, les substitucions dels treballadors en casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan procedeixi, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscs laborals, l’exercici de la potestat disciplinària, així com quants drets i obligacions es deriven de la relació contractual entre empleat i empleador.

L’empresa contractista vetllarà especialment per que els treballadors adscrits a l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions desenvolupades respecte de l’activitat delimitada en els plecs com objecte del contracte.

L’empresa contractista haurà de designar almenys un coordinador tècnic o responsable, integrat en la seva pròpia plantilla.

L'adjudicatari no podrà excusar la manca de personal per interrompre o retardar el contracte i haurà de disposar, en tot moment, de tots els elements necessaris per a l'execució dels treballs.

Extingit el contracte, l’Ajuntament no assumirà els contractes de treball que pogués haver concertat l’adjudicatari en l’exercici de la seva activitat empresarial.

— Despeses exigibles al contractista. Són de compte del contractista, les despeses i impostos de l'anunci o anuncis de licitació i adjudicació fins al límit màxim de 1.000 euros de la formalització del contracte, així com qualssevol altres que resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin. El contractista instal·larà a la seva costa cartells d'identificació de l'obra, amb les característiques que s'estableixin per part de l’Ajuntament.

# CLÀUSULA VINTENA. Pla de Seguritat i Salut en el Treball

Formalitzat el contracte l'adjudicatari elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el Treball de l'Obra, ajustat a l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte, en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquests.

En aquest Pla s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el Contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució del nivell de protecció previst en l' Estudi.

El Pla serà aprovat per l'òrgan de contractació, abans de l' inici de l'obra, previ informe del Coordinador en matèria de seguretat i salut o de la Direcció facultativa de l'Obra, si no fos preceptiu designar Coordinador, i es comunicarà a l'Autoritat Laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l'acta de replanteig i inici de l'obra.

# CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Revisió de Preus

NO hi haurà lloca  a la revisió de preus del present contracte.

# CLÁUSULA VINT-I-DOSENA. Recepció i Termini de Garantia

A la recepció de les obres, dins el termini d’un mes des de la seva terminació, concorrerà el responsable del contracte, si s'hagués nomenat, o un facultatiu designat per l'Administració representant d'aquesta, el facultatiu encarregat de les obres i el contractista assistit, si ho estima oportú, del seu facultatiu.

Dintre del termini de tres mesos, comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte.

Si es troben les obres en bon estat i conformement a les prescripcions previstes, el funcionari tècnic designat per l'Administració contractant i representant d'aquesta, les donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta i començant llavors el termini de garantia.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així en l'acta i el Director de les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un termini per a remeiar aquells.

Si transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, se li podrà concedir altre nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.

S'estableix un termini de garantia d’un any, a contar des de la data de recepció de les obres.

Dintre del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l'obra, d'ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, excepte responsabilitat per vicis ocults, procedint-ne a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d'efectuar-se en el termini de seixanta dies. En el cas que l'informe no fos favorable i els defectes observats es deguessin a deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús del construït, durant el termini de garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació del construït, concedint-li un termini per a això durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre quantitat alguna per ampliació del termini de garantia.

Si l'obra s'arruïna amb posterioritat a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa del incompliment del contracte per part del contractista, respondrà aquest dels danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar des de la recepció.

# CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Execució del Contracte

L’ execució del contracte d’ obres començarà amb l’acta de comprovació del replanteig i inici de les obres. A tals efectes, dins del termini que es consigni en el contracte que no podrà ser superior a un mes des de la data de la seva formalització, excepte casos excepcionals justificats, el servei de l’ Administració encarregada de les obres procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig, que serà signada per ambdues parts interessades, remetent-se un exemplar de la mateixa a l’ òrgan que va celebrar el contracte.

Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el present Plego de Clàusules Administratives Particulars i al projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en interpretació tècnica d'aquest donessin al contractista el Director facultatiu de les obres,  en els àmbits de la seva respectiva competència.

El contractista està obligat a complir el contracte dintre del termini total fixat per a la realització del mateix, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva. La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de l'Administració.

# CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. Modificació del Contracte

Els contractes del sector públic només podran modificar-se quan així s’hagi previst en els plecs de condicions o en l’anunci de licitació, o en els casos i amb els límits establerts en l’article 107 del mateix text legal.

En la resta de supòsits, si fos necessari que la prestació s’executés de forma diferent a la pactada, inicialment es procedirà a la resolució del contracte en vigor i a la celebració d’un altre sota les condicions pertinents.

Així, la normativa de contractació ens permet modificar els contractes del sector públic:

1.	Sempre que en els plecs o en l’anunci de licitació s’hagi advertit expressament aquesta possibilitat i s’hagin detallat de forma clara, precisa i inequívoca les condicions en què aquesta es podrà utilitzar, així com l’abast i els límits de les modificacions que es poden acordar amb indicació expressa del percentatge del preu del contracte al que com a màxim puguin afectar, i el procediment a seguir.

2. Si no s’ha previst en els plecs o en l’anunci de licitació, només es podran efectuar modificacions quan es justifiqui la concurrència d’alguna de les circumstàncies següents:

• Inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte degut a errors o omissions soferts en la redacció del projecte o de les especificacions tècniques.

• Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per causes objectives que determinen la manca d’idoneïtat, consistents en circumstàncies de tipus geològic, hídric, arqueològic, mediambiental o similars, manifestades amb posterioritat a l’adjudicació del contracte i que no siguin previsibles amb anterioritat aplicant tota la diligència requerida d’acord amb una bona pràctica professional en l’elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques.

• Força major o cas fortuït que facin impossible la realització de la prestació en els termes inicialment definits.

• Conveniència d’incorporar a la prestació avenços tècnics que la millorin notòriament, sempre que la seva disponibilitat en el mercat, d’acord amb l’estat de la tècnica, s’hagi produït amb posterioritat a l’adjudicació del contracte.

• Necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals, urbanístiques, de seguretat o d’accessibilitat aprovades amb posterioritat a l’adjudicació del contracte.

CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Factures

La Direcció Facultativa realitzarà el mesurament de les unitats d’obra executades i acceptades.

El pagament de les certificacions d’obra s’ha de fer contra factura.

De conformitat amb la Disposició Addicional Trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el contractista tindrà obligació de presentar la factura davant el registre administratiu corresponent ( registre d’entrada de documents d’aquest Ajuntament), als efectes de la seva remissió a l’òrgan administratiu o unitat a qui correspongui al tramitació d’aquesta ( Negociat d’Intervenció).

En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, els extrems previstos en l’apartat segon de la Disposició Addicional Trenta-tresena esmentada.

# CLÀUSULA VINT-I-SISENA. Penalitats per Incompliment

— Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contacte.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per a procedir a la resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

— Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar, indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment.

— Quan el contractista hagi incomplert l'adscripció a l'execució del contracte de mitjans personals o materials suficients per a això, s'imposaran penalitats en la proporció  a la gravetat de l’incompliment i la seva quantia no podrà ser superior al 10% del pressupost del contracte.

Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte si s'hagués designat, que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagi d’abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituït, quan no es puguin deduir de les esmentades certificacions.

# CLÀUSULA VINT-I-SETENA. Resolució del Contracte

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i en els fixats en els articles 223 i 237 del TRLCSP, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instància del contractista.

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l'Administració, en el que excedeixin de l' import de la garantia.

# CLÁUSULA VINT-I-VUITENA. Règim Jurídic del Contracte

Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es regirà per l' establert en aquest Plec, i per al no previst en ell, serà d'aplicació del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques en tot el que no s'oposi al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i estigui vigent després de l'entrada en vigor del RD 817/2009; supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.

L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per a resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el present contracte de conformitat amb el disposat en l'article 21.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Muro, 19 de febrer de 2015

EL  BATLE,

St. Martí Fornés Carbonell

De conformitat amb l’apartat 4 de l’article 216 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data de l’expedició de les certificacions d’obres o dels documents que acreditin la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels béns lliurats o serveis prestats, sens perjudici del que estableix l’article 222.4, i si es demora, ha d’abonar al contractista, a partir del compliment de l’esmentat termini de trenta dies, els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Per a l’inici del còmput de termini per a la meritació d’interessos, el contractista ha de complir amb l’obligació de presentar factura davant el registre administratiu corresponent, en temps i forma, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiva de les mercaderies o la prestació del servei.

Sense perjudici de l'establert en els articles 222.4 i 235.1, l'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra o els documents que acreditin la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del servei, excepte acord exprés en contrari establert en el contracte i en algun dels documents que regeixin la licitació, sempre que no sigui manifestament abusiu per al creditor en el sentit de l'article 9 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

En tot cas, si el contractista incomplís el termini de trenta dies per presentar la factura davant el registre administratiu, la meritació d'interessos no s'iniciarà fins a transcorreguts trenta dies des de la data de presentació de la factura en el registre corresponent, sense que l'Administració hagi aprovat la conformitat, si escau, i efectuat el corresponent abonament.